低入札価格調査制度対象案件の落札決定までの流れ

開　　札

凡例　＝調査基準価格

一次審査

入札金額に係る基準

「失格基準価格以上か」

契約課

※未満の入札者の調査辞退

調査結果を業者に説明のうえ

いずれもOK

いずれかNG

確認結果の報告

順位変動がない場合

・庁内委員会の審査

・学識経験者の意見聴取（必要に応じて）

※契約課への報告（順位変動不問）

■自己採点が過大

→　正しい点数に修正

→　業者に連絡（修正内容）

■自己採点が過少　→　そのまま

未満の業者のみ

工事担当課

③詳細調査

※労務費ダンピング調査（次ページ参照）を含む。

※ヒアリングを含め、10営業日メドで実施

「積算根拠が適正かどうか」 等

↓

契約課に

「低入札価格調査結果決定報告書」

（直工費割合の状況と、その理由も）

■詳細調査OK

→　契約締結へ

■詳細調査NG（失格）

→　契約課から業者に

「低入札価格調査結果通知書」

→　次順位へ

次順位へ

（落札候補者決定へ）

開札日（候補者決定通知）の翌日から4営業日以内

落札候補者の

工事費内訳書の送付

辞退業者以外のうちから

落札候補者決定へ

未満の全入札者

工事担当課

工事費内訳書の確認

■以上の場合

確認結果を、契約課にメール報告

（修正等があれば修正後の内訳書を添付）

■未満の場合

詳細調査時に調査資料と合わせて確認

詳細調査の案内（未満の業者のみ）

・調査資料の提出連絡・日程調整

落札候補者決定

・保留決定通知（システム送信）→全社

・落札候補者の工事費内訳書の業者名確認

・落札候補者へ事後審査の案内

契約課

辞退届　→　契約課

資料の作成・提出

①技術資料　→　工事担当課

②事後審査資料　→　契約課

③詳細調査資料　→　工事担当課

（③は未満の業者のみ）

落札候補者

調査辞退が可能

↓

辞退業者の入札は無効

開札日の翌日から

4営業日以内

契約課

工事担当課

②事後審査

「入札参加資格要件を満たすかどうか」

■資格あり

→　工事担当課に結果通知

■資格なし

→　結果通知書（無効）

→　次順位へ

①技術評価点の審査

（簡易型を除く）

↓

↓

■順位変動なし

→　審査継続

■順位変動あり

→　次順位へ

※履行確保措置の追加

・中間検査の追加（1回）

・専任の「補助技術者」の追加配置

・完了後、賃金支払状況報告書徴取

・契約保証金　1割以上→3割以上

・違約金　1割→3割

落札決定

↓

落札決定通知書を落札者に送付

↓

契 約 締 結

（未満の業者と契約する場合は履行確保措置※を追加）

契約課

労務費ダンピング調査の流れ

工事担当課が行う「③詳細調査」において

「契約内容に適合した履行がなされる」と認められるか

認められない

（詳細調査失格）

認められる

労務費ダンピング調査

必　要

労務費ダンピング調査

不　要

工事担当課

工事費内訳書の確認

直接工事費（労務費等）が

一定水準（本市設計額の97％）以上か

一定水準未満

一定水準以上

理由の確認

「一定水準」を下回る理由が合理的かどうか、書面又はヒアリングにより確認

工事担当課

合理的な理由あり

合理的な理由なし

パターンA

パターンD

パターンC

パターンB

工事担当課

低入札価格調査結果決定報告書（別紙２）を作成し、契約課に提出（送付）

※「③詳細調査」の結果とともに、下記のとおり「労務費等の確認」の結果を記載

パターンAの場合

「確認不要」にチェック

パターンCの場合

「一定水準未満」、

「合理的な理由」有　等

にチェック

パターンBの場合

「一定水準以上」にチェック

パターンDの場合

「一定水準未満」、

「合理的な理由」無　等

にチェック

＋

パターンC・Dともに

「合理的な理由」について業者から書面の提出があれば、

当該書面を添付

パターンDの場合、合理的な理由がないと判断した根拠と

なる資料があれば、併せて添付

「①技術評価点の審査」、「②事後審査」ともにOKなら

パターンAの場合

パターンB・C・Dの場合

詳細調査失格

（次順位へ）

落札決定・契約締結へ

契約課

パターンDの場合

・書面での注意喚起・警告

・建設Gメンへの通報